| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |  |  |  |  |  |  | 12. melléklet a 8/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Forintban |  |
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | felhasználás 2017. XII.31-ig. | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig |  |
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |  |
| Újfehértó, Széchenyi utca kijelölt gyalogátkelőhely megvilágítása | 1 109 980 | 2018 |  |  | 1 109 980 | 1 109 980 |  |
| Újfehértó, Széchenyi utcán gyalogátkelőhely kialakítása | 2 527 300 | 2018 |  |  | 2 527 300 | 2 527 300 |  |
| Újfehértó Város Településképi Arculati Kézikönyv | 2 032 000 | 2018 |  |  | 2 032 000 | 2 032 000 |  |
| Újfehértó Város településképi rendelet | 1 000 000 | 2018 |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |
| Újfehértó város közvilágítási hálózatának korszerűsítése tenderterv | 254 000 | 2018 |  |  | 254 000 | 254 000 |  |
| "Újfehértó- belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése" | 119 835 716 | 2018- 2019 | 4 826 000 |  | 115 009 716 | 119 835 716 |  |
| Helyi Építési Szabályzat | 6 017 895 | 2018 |  |  | 6 017 895 | 6 017 895 |  |
| Honvédelmi Központ víz- és szennyvízbekötés | 195 000 | 2018- 2019 |  |  | 195 000 | 195 000 |  |
| Csapadékvíz térkép | 11 176 000 | 2018 |  |  | 11 176 000 | 11 176 000 |  |
| Ultrahangterápiás készülék | 329 946 | 2018 |  |  | 329 946 | 329 946 |  |
| Újfehértó, Vasvári Pál utca 1. szám alatti 55 lakásos Társasház 20 db kazánjának cseréje | 17 882 641 | 2018 |  |  | 17 882 641 | 17 882 641 |  |
| Újfehértó 274/1/A/3 hrsz. Alatti III. számú gyermekorvosi rendelő és ingóságainak vásárlása | 7 000 000 | 2018 |  |  | 7 000 000 | 7 000 000 |  |
| Temető térkép digitálisan | 1 270 000 | 2018 |  |  | 1 270 000 | 1 270 000 |  |
| Újfehértó Játékvár Bölcsőde bővítéséhez kapcsolódó tervezési térkép | 3 924 300 | 2018- 2019 |  |  | 3 924 300 | 3 924 300 |  |
| Gödörfúró kistraktorhoz | 229 989 | 2018 |  |  | 229 989 | 229 989 |  |
| Újfehértó szennyvíztisztító telep bővítése | 64 040 000 | 2018 |  |  | 64 040 000 | 64 040 000 |  |
| Újfehértó 274/1/A/2 hrsz. Alatti II. számú gyermekorvosi rendelő vásárlása | 7 000 000 | 2018 |  |  | 7 000 000 | 7 000 000 |  |
| Újfehértó 274/1/A/2 hrsz. Alatti II. számú gyermekorvosi rendelő ingóságainak vásárlása | 1 050 000 | 2018 |  |  | 1 050 000 | 1 050 000 |  |
| Újfehértó 014/69 hrsz ingatlant megközelítő út és kapcsolódó útcsatlakozás engedélyezési terve | 533 400 | 2018 |  |  | 533 400 | 533 400 |  |
| Ivóvízhálózat 2018. évi vagyonváltozása | 1 199 995 | 2018 |  |  | 1 199 995 | 1 199 995 |  |
| Úfehértó, belterületi ingatlan vásárlás | 7 315 500 | 2018 |  |  | 7 315 500 | 7 315 500 |  |
| Újfehértó Város Önkormányzata kisértékű tárgyieszköz vásárlás | 2 231 675 | 2018 |  |  | 2 231 675 | 2 231 675 |  |
| Játákvár Bölcsőde kisértékű tárgyieszköz vásárlás | 634 464 | 2018 |  |  | 634 464 | 634 464 |  |
| Lengyel Laura Óvoda kisértékű tárgyieszköz vásárlás | 1 504 924 | 2018 |  |  | 1 504 924 | 1 504 924 |  |
| Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyieszköz vásárlás | 503 364 | 2018 |  |  | 503 364 | 503 364 |  |
| Zajti Ferenc Kulturális Központ kisértékű tárgyieszköz vásárlás | 288 990 | 2018 |  |  | 288 990 | 288 990 |  |
| Újfehértó Város 0357 és 0348 hrsz-ú út építése | 84 999 342 | 2018 |  |  | 84 999 342 | 84 999 342 |  |
|  |  |  |  |  |  | 346 086 421 |  |
| ÖSSZESEN: | 346 086 421 |  | 4 826 000 |  | 341 260 421 |  |  |