|  | 3.melléklet a 10/2020. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ezer forintban ! |
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola energetikai felújítása | 90 711 | 2018 - 2019 | 90 349 | 362 |  |
| Magyar Falu P. (Béke út felújítás) | 10 000 | 2020 - 2020 |  | 10 000 |  |
| TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendelő energetikai korszerúsítés | 17 953 | 2019 - 2020 | 1.270 | 16 683 |  |
| TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat | 22 770 | 2019 -2020 | 3 336 | 19 434 |  |
| TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése II. ütem | 69 000 | 2020-2022 |  | 5 000 | 64 000 |
| Felújítás összesen | 210 434 |  | 93 685 | 51 479 | 64 000 |
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ezer forintban ! |
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsöde | 52 056 | 2020 - 2020 | 2.503 | 49 553 |  |
| TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Színpad | 85 471 | 2019 - 2020 | 17 017 | 67 777 | 677 |
| Magyar Falu program keretében (Óvoda udvar) | 2 000 | 2020 - 2020 |  | 2 000 |  |
| Magyar Falu program keretében (Eszközfejlesztés) | 3 000 | 2020 -2020 |  | 3 000 |  |
| Kerékpárpark építése | 9 978 | 2020-2020 |  | 9 978 |  |
| Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés támogatás | 1 998 | 2020-2021 |  |  | 1 998 |
| Beruházás összesen | 154 503 |  | 17 017 | 132 308 | 2 675 |
| Európai Uniós támogatások, projektek |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ezer forintban ! |
| Program megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola | 90 711 | 2019- 2019 | 90 349 | 362 |  |
| EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése | 67 622 | 2018 -2022 | 34 016 | 8 800 | 24 806 |
| TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsi | 52 056 | 2020-2020 | 2 503 | 49 553 |  |
| TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Rendezvény Színpad | 85 471 | 2019-2020 | 17 017 | 67 777 | 677 |
| TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem | 36 727 | 2018 -2019 | 36 727 |  |  |
| TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése II. ütem | 69 000 | 2020-2022 |  | 5 000 | 64 000 |
| TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendeleő energetika korszerűsítése | 17 953 | 2020 -2020 | 1 270 | 16 683 |  |
| TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat | 22 770 | 2019 -2020 | 3 336 | 19 434 |  |
| TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése | 4 862 | 2018-2022 | 1 597 | 1 500 | 1 765 |
| Magyar Falu program keretében (Béke út felújítása) | 10 000 | 2020 -2020 |  | 10 000 |  |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 -„Traktor pályázat” Saját erős vissza: 3 300EFt | 8 128 | 2018-2019 | 8 128 |  |  |
| Magyar Falu program keretében (Eszközfejlesztés) | 3 000 | 2020 -2020 |  | 3 000 |  |
| Magyar Falu program keretében (Óvoda udvari eszközök beszerzése) | 2 000 | 2020 -2020 |  | 2 000 |  |
| 5, VP. 6-7-4 Épületrehabilitáció ( utólagos elszámolás visza jár 13 500EFt) | 66 667 | 2018-2019 | 66 667 |  |  |
| Kerékpárpark építése | 9 978 | 2020-2020 |  | 9 978 |  |
| KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása | 1 210 | 2020-2020 |  | 1 210 |  |
| Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés támogatás | 1 998 | 2020-2021 |  |  | 1 998 |
| ÖSSZESEN: | 550 153 |  | 261 610 | 195 297 | 93 246 |