1. melléklet a 23/2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Tatabánya Város Önkormányzatának Települési Hulladékgazdálkodási Terve (2009-2014) – aktualizált 9. fejezet
9. Intézkedési terv, költségvonzatok

A hulladékgazdálkodási terv kidolgozásának első lépése a város hulladékgazdálkodásának szélesebb körű áttekintése. A terv valódi feladata, hogy a teendők meghatározása érdekében kiemeljük a fontosabb kérdéseket, összefüggéseket. Itt alapvető fontosságot kap, hogy a terv az önkormányzat és a városban lakók számára készül.

A települési hulladékgazdálkodásban, annak fejlesztésében elsősorban az önkormányzat tehet lépéseket, ehhez azonban pontosan meg kell fogalmazni azokat a területeket, amelyek önkormányzati hatáskörbe tartoznak, és el kell különíteni ezeket az országos, regionális feladatoktól, vagy a környezetvédelmi felügyelőség közvetlen hatáskörébe tartozó ügyektől.

Más kérdés, hogy a nem kötelező feladatok egy részének felvállalása egyértelműen az önkormányzat érdekeit szolgálja (ilyen például a vállalkozók szigorúbb ellenőrzése). Ezek közül azokat érdemes megfogalmazni a helyi tervben, amelyeknél az önkormányzat hatáskörrel, de legalábbis érdemi kezdeményezési lehetőséggel bír.

A kijelölt intézkedések mindegyikénél értelemszerűen az önkormányzat a felelős, bár külön jelölve a kezdeményezési lehetőségeket (esetünkben az AVE Tatabánya Zrt. és a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás feladatvállalása – melynek gesztora Tatabánya - jöhet szóba az egyes részfeladatoknál). Az összefoglaló táblázat áttekinthető formában mutatja a javasolt intézkedéseket és becsült költségvonzataikat.

A biogáz üzem a KEOP-2011-4.4.0 kódszámú Megújuló energia alapú villamos energia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés c. pályázati konstrukcióból valósulna me. A beruházás becsült értéke mintegy 2,0 Mrd Ft, melyből az alábbi beruházások valósulnának meg:

- biogáz üzem tervezése és telepítése a Dubnik-völgyi hulladéklerakó közelében, a szabályozási tervben kijelölt helyen, az üzem helyigénye kb. 3ha nagyságú területen 1 MW teljesítményű biogázmű valósítható meg. A beruházás becsült értéke mintegy 2,0 Mrd Ft. A biogázműben megtermelt gáz hasznosításának leghatékonyabb módja gázmotor telepítésével villamosenergia és hő előállítása.

- a projekt kapcsán valósulna meg a hővezeték kiépítése, melyből várhatóan önkormányzati tulajdonban lévő intézmények és az élményfürdő, valamint a kistérségi ESZI)fűtése, hőellátása lesz biztosítva

- fentieken kívül a pályázatból beruházáshoz kapcsolódó járművek, eszközök beszerzése is megoldható.

A fent jelzett pályázaton a projektcég vesz részt, ezért az önerőt is a projektcég biztosítja. Az egyeztetések alapján önkormányzatunknak a törzstőkét azaz 4,9 MFt-ot kell biztosítani, az önerő önkormányzatunkra eső részét az AVE Tatabánya Zrt. biztosítja.

35. táblázat, összefoglaló táblázat: Intézkedési terv, költségvonzatok

	célkitűzés
	intézkedés
	határidő
	költség (eFt)
	forrás
	felelős

	Cél 1
	A lerakóra kerülő hulladék csökkentése
	2009-2012
	Szelektív gyűjtés költségei
	Pályázati forrás, saját tőke, hitel
	Önkormányzat

(AVE) 



	Cél 2
	A hasznosításra nem kerülő hulladékok ártalmatlanítása 
	2012-ig
	Az elszállítás folyamatos költségei
	Lakossági díjak, saját tőke
	Önkormányzat

(AVE) 



	Cél 3
	Hasznosítható anyagok szelektív gyűjtésének továbbfejlesztése

/ KEOP pályázat: családi házas övezetben a házhoz menő gyűjtést kívánjuk megvalósítani/
	2012
	3 frakciós gyűjtő-sziget 225-740 eFt

4 frakciós gyűjtősziget 340-920Ft

5 frakciós gyűjtősziget 425-1100 eFt

Gyűjtőjármű 5-30 MFt

Bálázógép 2-4 MFt
	Pályázati forrás, saját tőke
	Önkormányzat

Duna-Vértes Társulás /KEOP/



	Cél 4
	Hulladékudvar létesítése
	2013
	3 db hulladékudvar létesítése – terület előkészítés, közművesítés, konténerek, stb ( kb. 35 MFt udvaronként)
	Pályázati forrás,

saját tőke
	Önkormányzat

Duna-Vértes Társulás /KEOP/

	Cél 5
	Veszélyes anyagok elkülönített gyűjtésének bevezetése lakossági gyűjtőakciók, gyűjtőudvarok keretében
	2013
	Hulladékudvaronként 14-23 MFt,

Gyűjtőakció 0,5-1 MFt/akciónap
	A hulladék-udvarokhoz pályázati forrás bevonása, a gyűjtőakciók saját forrásból
	Önkormányzat

Duna-Vértes Társulás /KEOP/,

(AVE)



	Cél 6
	Zöldhulladék komposztálásának bevezetése, háztartások segítése 

/ KEOP: évi 16 elszállítással oldják meg a családi házas övezetben, emellett 479 db. házi komposztáló láda kerül kihelyezésre Tatabányán /
	2013
	Tatabánya Dubnik-völgyi hulladék-lerakójában a KEOP pályázat keretében 4000 tonna/év kapacitású komposztáló kerül kialakítása, emellett 479 komposztálóláda kihelyezése tervezett Tatabánya családi-házas övezetében
	Saját forrás, pályázati forrás
	Önkormányzat

Duna-Vértes Társulás /KEOP/



	célkitűzés
	intézkedés
	határidő
	költség (eFt)
	forrás
	felelős

	Cél 7
	Illegális hulladéklerakók folyamatos felszámolása és az ismételt lerakás megakadályozása a közterület-őrzés megerősítésével
	2009-től folyama-tosan
	A felszámolás fajlagos költsége a hulladék minőségétől függ, néhány 10 MFt nagyságrend 
	Saját forrás, pályázatok folyamatos figyelése, ha van ilyen témájú forrásbevonás a saját erő mellé
	Önkormányzat



	
	A közterületek és külterületek fokozott ellenőrzése az illegális lerakások megelőzése érdekében
	2009-től folyama-tosan
	Kibővített közterület-őrzés: évi 20-30 MFt
	Saját forrás, pályázatok folyamatos figyelése, forrásbevonás sajáterő mellé 
	Önkormányzat

	Cél 8
	Biogázüzem létesítése (szabályozási tervben szerepeltetve van)
	2014
	Fajlagos „becsült”beruházási költségek (1 MW beépített teljesít-ményre: 2 Mrd Ft)


	Pályázati forrás saját tőke
	Önkormányzat, AVE Tatabánya Zrt. /KEOP/,

	Cél 9
	Az ingatlanok csatornára kötésének ösztönzése rendeletmódosítással, jogkövető magatartás elérésével
	Folya-matos
	nincs
	Nem szükséges
	Önkormányzat

	Cél 10
	Hulladéklerakó bővítése (KEOP pályázat: (hulladék-kezelő központ, mechanikai előkeze-lő, válogató, komposztáló)
	2014
	3-4 Mrd Ft
	Pályázati forrás,

Saját tőke
	Önkormányzat

Duna-Vértes Társulás /KEOP/



	Cél 11 
	Az építési, bontási hulladékok aprításának és felhasználásnak kezdeményezése (pl. kisebb, helyi jelentőségű utak burkolásakor az útalapba)
	2013
	Építési törmelék törőgép: 24-40 MFt, a tároláshoz megfelelő önkor-mányzati terület szükséges, építési törmelék lerakó kialakítása (szab. tervben szerepeltet-ve van): 150 MFt
	Pályázati forrás,

Saját tőke
	Önkormányzat, (AVE)

	Cél 12
	Állati eredetű hulladékok kezelése


	2009-től folya-matos
	Állati hullák elszállítása (Bp. Illatos úti ATEV telephely fogadja)
	Saját forrás

(költségvetési soron)
	Önkormányzat (Ebrendészeti telep) Állateg.ü. hivatallal együttműködve

	célkitűzés
	intézkedés
	határidő
	költség (eFt)
	forrás
	felelős

	Cél 13
	Gumiabroncsok hasznosításának igénybevétele
	2009-2012
	Lakosságtól való begyűjtés, tárolás költsége
	Saját forrás
	Önkormányzat



	Cél 14
	Együttműködés a gyógyszerhulladék külön gyűjtésében, lakossági ösztönzés
	2009-2012
	Tájékoztatás a helyi újságban, ill. honlapon (költsége elenyésző, évente néhány 10 eFt)
	Saját forrás
	Önkormányzat



	Cél 15
	A lakosság rendszeres tájékoztatása a hulladékkal kapcsolatos teendőiről
	folyamatos
	Tájékoztatás a helyi újságban, ill. honlapon (költsége elenyésző, évente néhány 10 eFt), hírlevél, plakát a gyűjtőakciók időpontjairól (évente néhány 100 eFt)
	Saját forrás, pályázati forrás
	Önkormányzat

(AVE)

	Cél 16
	Az iskolai környezeti nevelés támogatása, rendezvények szervezése
	folyamatos


	0,5-1 MFt rendezvényenként
	Saját forrás, pályázati forrás
	Önkormányzat

	Cél 17
	Gazdálkodó szervezetek hulladék-elszállításának rendszeres ellenőrzése
	2009-től folyamatos


	Az önkormányzat, mint hatóság saját maga ellenőrizhet 
	Saját forrás


	Önkormányzat (együttműködve az ÉDUKÖFE-vel)

	Cél 18
	Adatbeszerzés a városon belül megtalálható azbesztmennyiségről


	2009-től folyamatos
	hivatal e célból alkalmazott munkaerőjének költsége
	Saját forrás


	Önkormányzat

	Cél 19
	Hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
	folyamatos


	Nincs külön költsége
	-
	önkormányzat

	Cél 20
	Újrahasználati központ kialakítása Tatabányán
	Folyamatos, pályázati forrás alapján
	- üzemcsarnok felújítása  nagyság-rendileg 30 MFt

- szállítóeszközök beszerzése: 6-8 MFt

-javítóműhelyek esz-közbeszerz.:2-3 MFt

az input- és output (hirdetés,honlap, eladótér, stb) 2 MFt


	TÁMOP, Széchenyi terv, pályázati konzorcium (zöldövezet egyesület, AVE, önkorm., Mikrolin kft)

fellállítása
	Önkormányzat, felállítandó konzorcium


Az újrahasználatról röviden:

Nyugat-Európában 5-10 éve kialakult egy új hulladékmegelőzési módszer, amely megvalósítja a hulladékok a teljes újrahasználat, majd a maradékot szétszerelés után anyagában hasznosításra átadja erre szakosodott vállalkozásoknak. Ezzel a módszerrel a hagyományos értelemben vett ártalmatlanítás minimalizálható, és a kiépített lerakókapacitás élettartama lényegesen meghosszabbítható. 

A központ működése:
1. „Input” oldal: Adományozás, selejtezés és lomtalanítás útján begyűjti az újrahasználható eszközöket (bútorok, könyvek, ruhák, gyermekjátékok, elektronikai berendezések, infokommunikációs eszközök, stb.)

2. Javítás és felújítás: Támogatott munkaerő segítségével megtörténik az eszközök felújítása és újbóli használatba helyezése

3. Az újrahasználtra alkalmatlan eszközök és anyagok hasznosításra előkészítése és értékesítése

4. „Output” oldal: A felújított eszközök piacra helyezése vagy adományként szétosztása. Itt internetes értékesítés is szóba jöhet.

Beruházási és működési keretek:
A központ a Mikrolin Kft. telephelyén valósulhatna meg, ahol rendelkezésre áll egy felújítás előtt lévő üzemcsarnok, és egy jól működő műanyaghasznosítási technológia. A telephely jó logisztikai adottsággal rendelkezik, és közel van a megvalósulás előtt álló hulladékudvarhoz.

Beruházási igények:

- az üzemcsarnok felújítása (szigetelés, fűtési rendszer, szociális helységek kialakítása) - nagyságrendileg 30 millió Ft

- szállítóeszközök beszerzése – 6-8 millió Ft

- a javítóműhelyek eszközállományának beszerzése – 2-3 millió Ft

- az input- és output anyagáramok megszervezése (hirdetés, honlap, eladótér, stb) – 2 millió Ft

A beruházási forrásokért egy konzorcium pályázna a Széchenyi tervhez. A konzorcium potenciális tagjai a Mikrolin Kft (mint üzleti szereplő), a Zöldövezet Egyesület (mint országos hatókörű civil környezetvédő szereplő), a Tatabányai Önkormányzat (a helyi hulladékos közszolgáltatásért felelős szereplő) és az AVE Tatabánya Zrt (mint közszolgáltató) lennének. Ez példaértékű lehetne, amennyiben különböző társadalmi szektorok összefogásában valósulna meg a projekt. A központ üzemeltetését egy erre a célra létrehozott közhasznú társaság vagy szövetkezet végezné. Az európai példák azt mutatják, hogy egy ilyen központ minimális nyereséggel üzemeltethető, amennyiben támogatott munkaerő dolgozik benne.

